ПРОЕКТ

Утверждена постановлением

# Администрации муниципального района

# Белебеевский район Республики Башкортостан

# от  __________ 2020г.  № ____

# Муниципальная программа

# «Стимулирование развития жилищного строительства

# в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2026 годы»

| Ответственный исполнитель | Начальник отдела архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Иванова А.М. Начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Советникова З.Ш. |
| --- | --- |

# Дата составления проекта

# Муниципальной программы           ________________________________________

## ПАСПОРТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан в 2021-2026 годах» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 10.08.2018г. № 880 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденный постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 14.10.2013 года № 2071». - Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье Республики Башкортсотан» на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 14.06.2019 № 28-06. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Увеличение объемов возводимого жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в приобретении жилья, стимулирования роста жилищного строительств, развитие инженерной инфраструктуры; обеспеченность площади жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя; организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств по обеспечению жилищных прав граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Достижение значений целевых показателей и результатов регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» на территории муниципального района Белебеевский район РБ. |
| Основные задачи муниципальной программы | - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков жилищной застройки; - увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой; - привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства; - развитие строительства малоэтажного и социального жилья; - снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства; - обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Объем ввода жилой площади по району. Достижение плановых показателей по строительству инженерной инфраструктуры в микрорайонах малоэтажной жилой застройки. Уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда. Обеспеченность земельных участков, подлежащих застройке, документацией по планировке территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана 2021-2026 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования. Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан планировочной документацией. Разработка проектов сетей инженерного обеспечения в проектируемых микрорайонах индивидуальной жилой застройки в 2021-2026 годах в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан. 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Для реализации муниципальной программы планируется привлекать: 1. Средства Федерального бюджета: 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2. Средства бюджета Республики Башкортостан: 2021 год – 180,0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 3. Средства бюджета муниципального района Белебеевский район РБ: 2021 год – 20,9 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Будет введено: 451 953 кв.м. жилья, в том числе по годам: 2021 г. – 63 236 кв.м. в том числе малоэтажное 43 935 кв.м. 2022 г. –70 003 кв.м., в том числе малоэтажное – 40 431 кв.м. 2023 г. – 75 393 кв.м., в том числе малоэтажное – 38 001 кв.м. 2024 г. – 80 821 кв.м., в том числе малоэтажное – 45 990 кв.м. 2025 г. – 81 000 кв.м., в том числе малоэтажное – 45 000 кв.м. 2026 г. – 81 500 кв.м., в том числе малоэтажное – 45 000 кв.м. Всего квартир – 1155 квартир. Обеспечение населения жилищным фондом м.кв./чел. 25,2 Переселение 267 граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу; снос многоквартирных домов общей площадью 4,95 тысяч квадратных метров по годам: 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 2022г. – 4 948,70 кв. метров 2023г. – 0,0 2024г. – 0,0. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, Республике Башкортостан, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в жилых помещениях и улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Основными задачами социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее район)  в данной сфере являются:

- разработка документов территориального планирования;

- разработка планировочной документации;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- реализация программ, направленных на увеличение платежеспособного спроса на жилье;

- повышение уровня и качества жизни населения;

- улучшение жилищных условий населения;

- организация строительства жилья для работников муниципальных организаций бюджетной сферы;

- осуществление строительства социального жилья.

На сегодняшний день идет активное выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Развивается малоэтажное строительство эконом класса.

Значимыми  проектами, реализуемыми в районе стали:

- проект планировки микрорайона № 29, в целях строительства многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурного назначения;

- проект планировки территории по ул. Коммунистическая, 115 в г. Белебей, в целях среднеэтажного жилищного строительства;

- проект планировки микрорайона малоэтажной жилой застройки «Чайковка»;

- проект планировки микрорайона малоэтажной застройки «Надежда» (первая и вторая очереди),

- проект планировки микрорайона малоэтажной застройки «Энергетик»;

- проект планировки и проект межевания территории в северо-западной части р.п. Приютово;

- проект планировки микрорайона № 26, в целях многоквартирного жилищного строительства;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации проектов микрорайонов комплексной многоэтажной застройки с учетом строительства инфраструктуры - 2030 год.  Планируемый срок реализации проектов  планировки микрорайонов малоэтажной усадебной застройки, с учетом строительства объектов инженерной инфраструктуры -2030 год.

Все муниципальные образования обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

В 2019 году выполнены комплексные кадастровые работы в 10-ти кадастровых кварталах Белебеевского района. Уточнение границ земельных участков и объектов капитального строительства, устранение кадастровых ошибок является одним из основных показателей развития жилищного строительства.

В 2020 году разработаны комплексы проектно – изыскательских работ на строительство распределительной газовой сети газоснабжения ул. Дорожная в д.Веселая Роща сельского поселения Малиновский сельсовет на сумму 586,8 тыс.рублей и распределительной газовой сети газоснабжения ул.Лесная в д.Новониколаевка сельского поселения Баженовский сельсовет на сумму 585,1 тыс.рублей.

Важной проблемой является обустройство дорог и проездов с твердым покрытием в микрорайонах малоэтажной усадебной застройки. Необходимо продолжить работы по водоснабжению и водоотведению. Существует необходимость в наружном освещении улиц новых микрорайонов.

В ходе реализации подпрограммы переселено 312 человека из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, снос многоквартирных домов общей площадью 4994,7 квадратных метров на сумму 195,5 млн. рублей.

## Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а  также целевые индикаторы и показатели.

2.1. Основными целями муниципальной программы являются увеличение объемов строительства жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование развития жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры.

Для достижения целей муниципальной программы решаются следующие задачи: Основные задачи муниципальной программы:

- исполнение плана мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортсотан от 14.06.2019 № 28-06;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, со                                                                                                                                                                                                                        стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в части предоставления земельных участков;

- создание и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения развития малоэтажного жилищного строительства;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства;

- содействие вводу производственных мощностей социальной инфраструктуры в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан.

- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

2.2. Определение механизмов и источников финансирования муниципальной программы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации муниципальной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно, выделение этапов не предусмотрено.

2.3. Оценка эффективности реализации мер муниципальной программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

обеспеченность жильем на 1 жителя в текущем году (кв. м);

среднедушевой ввод жилья в текущем году (кв. м);

площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках указанной муниципальной программы (га);

доля средств, направленных на строительство, в общем объеме средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда.

Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

3.1. Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие жилищного  строительства и содействие вводу новых производственных мощностей в районе.

В рамках муниципальной программы намечено также реализовать меры по обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной застройки и по созданию автономных систем инженерного обеспечения в виде обособленных имущественных комплексов, финансируемых по самостоятельному инвестиционному плану, что исключит влияние этих затрат на стоимость строящегося жилья.

Организационные мероприятия в рамках муниципальной программы будут направлены на создание условий для снижения административных барьеров в малоэтажном жилищном строительстве, особенно в части выделения земельных участков, развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля; внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой; содействие проведению комплексной застройки территорий.

3.2. Организационные мероприятия подразделяются на:

- исполнение плана мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан»;

- разработку документов территориального планирования (генпланы);

- разработку проектов планировки и межевания территорий под малоэтажное и комплексное жилищное строительство;

- разработку проектов строительства объектов инфраструктуры малоэтажной и комплексной жилой застройки;

- формирование плана перспективной жилой застройки в рамках муниципальной программы, оформление правоустанавливающих документов;

- информационное взаимодействие с предприятиями в сфере строительства;

-  строительство объектов;

- формирование плана создания автономных систем инженерного обеспечения объектов, строительство которых предусматривается в рамках муниципальной программы;

- формирование плана строительства объектов социального назначения,

- формирование адресного перечня аварийных домов, признанных в установленном порядке.

Раздел 4. Финансовое обеспечения муниципальной программы.

4.1. Для расчета объема капитальных вложений в рамках программы по строительству жилья на 2021-2026 годы использована средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилой площади, которая составляет 35,25 тыс. руб./кв.м., стоимость обеспечения одного квадратного метра жилой площади инженерными сетями, которая по состоянию на начало 2020 года составляет 34,5  тыс. руб.

Общий объем расчетного бюджетного финансирования муниципальной программы  составит    0,2 млн.руб.

В расчет включены следующие расходы:

- на выполнение инженерных изысканий для разработки документов территориального планирования и разработку документов градостроительного зонирования  0,0  млн. руб.;

-  на разработку документов территориального планирования  0,0 млн. руб.;

- на выполнение инженерных изысканий и разработку проектов планировки и проектов межевания территорий, проектов сетей инженерного обеспечения микрорайонов ИЖС и комплексного строительства  0,2  млн. руб.;

- на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда         0,00 млн. руб.

Ежегодный объем финансирования необходимо уточнять исходя из изменения рыночного коэффициента и возможностей средств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Основные направления капитальных вложений на период действия муниципальной программы  представлены в Приложении 1.

## Раздел  6.  Методика оценки эффективности социально-экономических последствий

## от реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться ежегодно по следующим критериям:

- Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан документами территориального планирования. Планируется из расчета утвержденной документации.

- Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан планировочной  документацией. Планируется из расчета утвержденной документации.

- Разработка и реализация проектов сетей инженерного обеспечения в населенных пунктах, в том числе микрорайонах индивидуальной жилой застройки, в 2021-2026 годах в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан. Планируется из расчета количества разработанных и реализованных проектов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Планируется из расчета фактически расселенной и снесенной площади аварийного жилья.

Приложение №1

к муниципальной программе

План

реализации  муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем тыс. руб. и источники финансирования | Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма: «Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования». |
|  | Цель: Обеспечение реализации положений Градостроительного кодекса РФ, обеспечение поселений муниципального района Белебеевский район РБ документами территориального планирования (генеральные планы), документами градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки. |
|  | Целевые индикаторы: 100 % обеспечение поселений муниципального района Белебеевский район РБ генеральными планами и правила землепользования и застройки |
|  | Задачи: Стимулирование развития жилищного строительства на территории МР БР РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуальных ПЗиЗ городского поселения г. Белебей |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район | Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  | Приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с действующим законодательством |
| 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район | Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  | Наличие Правил ЗиЗ с учетом внесения изменений в генеральный план |
| 4 | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района Белебеевский район РБ | Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуальной схемы территориального планирования МР БР РБ, соответствующей схеме территориального планирования РБ |
| 2. | Подпрограмма: «Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан планировочной документацией» |
|  | Цель: Разработка проектов планировки и проектов межеваний территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
|  | Целевые индикаторы: Площади (га) охваченных разработанными проектами территорий (га.), площадь планируемого жилого фонда (тыс. кв.м.) |
|  | Задачи: Увеличение объемов строительства жилья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно | Бюджет РБ Бюджет МР | 180,0 9,1 | 180,0 9,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2021годы)» | Бюджет РФ Бюджет РБ Бюджет МР | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Специализированная экспертиза в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций планировочной документации | Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: «Развитие сетей инженерного обеспечения населенных пунктов, в том числе микрорайонов индивидуальной жилой застройки, в 2021-2026 годах в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» |
|  | Цель: Обеспечение земельных участков в населенных пунктах, в том числе в микрорайонах индивидуальной жилой застройки и комплексной жилой застройки в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан инженерными сетями |
|  | Целевые индикаторы: наличие в населенных пунктах сетей инженерного обеспечения и количество разработанной рабочей документации прошедшей государственную экспертизу для последующего строительства инженерных сетей |
|  | Задачи: Увеличение объемов строительства жилья |
| 3.1. | Мероприятия |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Водоснабжение ул. Новая, ул. 60 лет СССР в городском поселении город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ | Бюджет РБ Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения централизованным водоснабжением |
| 2 | Водоснабжение микрорайонов индивидуальной жилой застройки «Северный-1», «Северный-2» в городском поселении город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ | Бюджет РБ Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения централизованным водоснабжением |
| 4 | Строительство распределительной газовой сети газоснабжения ул. Лесная в д. Новониколаевка сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Бюджет РБ Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство распределительной газовой сети газоснабжения ул.Дорожная в д.Веселая Роща сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Бюджет РБ Бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». |
|  | Цель: организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. |
|  | Целевые индикаторы: уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда. |
|  | Задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
|  | Сроки реализации программы: 2021-2026 годы |
|  | Источник финансирования: Бюджет РБ – 0,00 млн. руб. |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации программы: переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу. |

Подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2026 годы разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальном районе Белебеевский район Республике Башкортостан и обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, проживающих в аварийных домах.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда как в целом по Белебеевскому району, так и в городских и сельских поселениях района.

Реализация подпрограммы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сроки реализации программы: 2021-2026 годы.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 16 Федерального закона подпрограмма переселения включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В подпрограмме участвуют ГП г.Белебей, ГП Приютовский поссовет, СП Максим-Горьковский сельсовет.

Участник программы при реализации подпрограммы предоставляет гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, по договору мены.

| В соответствии с требованиями статьи 32, статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации в подпрограмму включаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу в связи с физическим износом: |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Документы, подтверждающие признание многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом и процессе их эксплуатации | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года (для расчета лимитов) |
|  |  |  | Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома | Заключение межведомственной комиссии | Решение органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным |  |
|  |  |  | наименование специализированной организации | номер | дата | номер | дата | номер | дата | площадь, кв.м | количество человек |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по МР Белебеевский район РБ | 4 948,7 | 267 |
| Итого по муниципальному образованию ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ | 3 836,7 | 181 |
| 1 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.6 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-04 | 21.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 376,4 | 23 |
| 2 | р.п. Приютово, ул .Советская, д.8 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-05 | 21.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 371,9 | 11 |
| 3 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.10 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-06 | 21.04.2016 | б/н | 30.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 367,2 | 16 |
| 4 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.12 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-07 | 21.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 374,4 | 20 |
| 5 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.14 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-08 | 15.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 368,6 | 22 |
| 6 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.16 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-09 | 15.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 378,6 | 17 |
| 7 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.18 | 1957 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-10 | 15.04.2016 | б/н | 30.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 360,1 | 18 |
| 8 | р.п. Приютово, ул. Советская, д.20 | 1961 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-11 | 30.05.2016 | б/н | 30.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 384,4 | 18 |
| 9 | р.п. Приютово, ул. Парамонова д.24 | 1959 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16-03 | 08.04.2016 | б/н | 13.05.2016 | 699 | 07.06.2016 | 331,9 | 11 |
| 10 | р.п. Приютово, ул. Элеваторная, д.31 | 1960 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-09 | 15.07.2016 | б/н | 05.09.2016 | 1094 | 23.09.2016 | 267,4 | 11 |
| 11 | р.п. Приютово, ул. Элеваторная, д.33 | 1960 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-10 | 15.08.2016 | б/н | 05.09.2016 | 1094 | 23.09.2016 | 255,8 | 14 |
| Итого по муниципальному образованию ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ |  |  | 886,1 | 73 |
| 1 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д.50 | 1917 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-17 | 15.07.2016 | б/н | 31.10.2016 | 1342 | 16.11.2016 | 104,2 | 6 |
| 2 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д.99 | 1917 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16-12 | 04.05.2016 | б/н | 13.05.2016 | 698 | 07.06.2016 | 123,8 | 11 |
| 3 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д.107 | 1917 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-13 | 17.05.2016 | б/н | 17.06.2016 | 797 | 28.06.2016 | 95,3 | 6 |
| 4 | г. Белебей, ул. Свободы, д.22 | 1917 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16-02 | 26.02.2016 | б/н | 15.03.2016 | 394 | 28.03.2016 | 258,5 | 25 |
| 5 | г. Белебей, ул. Советская, д.3 | 1917 | Белебеевская проектная мастерская ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16ч-16 | 15.07.2016 | б/н | 01.08.2016 | 984 | 24.08.2016 | 117,4 | 5 |
| 6 | г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.18 | 1939 | ООО "Стройпроект" | СП 16-28 | 28.11.2016 | б/н | 28.11.2016 | 1456 | 15.12.2016 | 186,9 | 20 |
| Итого по муниципальному образованию СП Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ | 225,9 | 13 |
| 1 | Белебеевский район, с. Сан. Глуховского, ул.Центральная, д.14 | 1957 | ГУП-ПИ "Башжилкоммунпроект" | БЛ 16-01 | 19.01.2016 | б/н | 26.02.2016 | 302 | 04.03.2016 | 225,9 | 13 |

Приложение №2

к муниципальной программе

ОЦЕНКА

планируемой эффективности муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021- 2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели оценки эффектив-ности | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Плановое значение показателя по годам | Относительное изменение показателя в результате реализации программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан документами территориального планирования. | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан планировочной документацией. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и реализация проектов сетей инженерного обеспечения в населенных пунктах, в том числе микрорайонах индивидуальной жилой застройки, в 2019-2023 годах в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан. | ед. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Увеличение разработанных и реализованных проектов |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. | тыс. кв.м. | 0 | 0 | 4,95 |  |  |  |  | Фактическое значение расселяемой площади |

Приложение № 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021- 2026 годы»

| Направление и источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |